ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Комитет по государственному 
контролю, использованию
и охране памятников истории
и культуры

# Рекомендации по составлению и содержанию

# отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия

Разработал:

главный специалист отдела

Адмиралтейского района Управления по охране

и использованию объектов культурного наследия

Губинская К.Ю.

# 2021

Памятка составлена в соответствии со следующими документами:

- приказ от 25 июня 2015 г. № 1840 Минкультуры России «Об утверждении состава и порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы»;

- ГОСТ Р 58169-2018 Сохранение объектов культурного наследия. Положение о порядке производства и приемки работ по сохранению объектов культурного наследия;

- ГОСТ Р 56200-2014 Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения;

- ГОСТ Р 56254-2014 Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения;

- ГОСТ Р 58170-2018 Сохранение объектов культурного наследия. Положение о производителе работ;

- ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления;

- письмо Минкультуры России от 24.03.2016 № 93-01-39-НМ «О требованиях, предъявляемых к научному отчету о выполненных работах по сохранению объекта культурного наследия».

Общие правила оформления отчета содержатся в ГОСТ 7.32-2017

Структурными элементами отчета о научно-исследовательских работах являются:

- титульный лист;

- список исполнителей;

- реферат (должен содержать: сведения об объеме отчета, количестве иллюстраций, таблиц, приложений, количестве частей отчета, количестве использованных источников; перечень ключевых слов; текст реферата)

- содержание;

- термины и определения;

- обозначения и сокращения;

- введение;

- основная часть (см. параграфы ниже по тексту);

- заключение;

- список использованных источников;

- приложения.

Обязательные структурные элементы выделены полужирным шрифтом.

В силу нормативных требований научный отчет о выполненных работах по сохранению объекта культурного наследия должен содержать следующую информацию:

- о принятых проектных решениях на основании комплексных научных исследований и их реализации в процессе производства работ (подтверждение корректности ранее проведенных исследований или обоснование внесенных изменений в проектную документацию на основе проведенных дополнительных исследований в процессе производства работ; оценка полноты реализации проектных предложений по каждому разделу проектной документации);

- фотографические материалы проводимых исследований и работ, характеризующие объект культурного наследия до начала, в процессе и после завершения работ на объекте культурного наследия;

- описание использованных научных методов исследования и работ по сохранению объекта культурного наследия;

- графические материалы, подтверждающие внесенные изменения в исследовательскую и проектную документацию (в случае внесения изменений в процессе производства работ);

- научные выводы о результатах работ по сохранению объекта культурного наследия и рекомендации по функциональному использованию и технической эксплуатации объекта культурного наследия.

Приложение 1: образец содержания отчетной документации с разъяснениями

Приложение 1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# «_______»

реквизиты

Место для штампа КГИОП об утверждении отчетной документации (остается пустым!)

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия,

включенного в единый государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия

__________________________________________________________________________________________

(категория историко-культурного значения и наименование объекта культурного наследия)

__________________________________________________________________________________________

(адрес (местонахождение) объекта культурного наследия)

__________________________________________________________________________________________

(кратко указывается вид работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с проектной документацией (задание КГИОП и разрешением), например, реставрация фасадов, реставрация кровли, противоаварийные работы по фундаментам, комплексные работы по сохранению объекта культурного наследия)

| Руководитель организации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (Подпись) |  | М.П. (Ф.И.О. полностью) |
| Авторский надзор |  |  |  |  |
| (Должность) |  | (Подпись) |  | М.П. (Ф.И.О. полностью) |
| Научный руководитель |  |  |  |  |
| (Должность) |  | (Подпись) |  | М.П. (Ф.И.О. полностью) |

(указываются должность, Ф.И.О. руководителя и ответственных

представителей, осуществлявших научное руководство и авторский

надзор, с подписью и печатью организации)

Санкт-Петербург

20__ г.

СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ

______________________________________________________________________

(категория историко-культурного значения и наименование

объекта культурного наследия, или наименование выявленного

объекта культурного наследия)

| № п/п | Наименование раздела | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Научный отчет о выполненных работах |  |
| 2 | Опись рабочей документации |  |
| 3 | Опись актов на скрытые работы с указанием их реквизитов |  |
| 4 | Опись исполнительной документации |  |
| 5 | Альбом фотографических материалов |  |
| 6 | Копия журнала авторского надзора при проведении работ на объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской Федерации |  |

НА ДАННОМ ТИТУЛЕ ШТАМП НЕ СТАВИТСЯ!!!

НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ

о выполненных работах по сохранению объекта культурного наследия,

включенного в единый государственный реестр объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия

__________________________________________________________________________________________

(категория историко-культурного значения и наименование объекта культурного наследия)

__________________________________________________________________________________________

(адрес (местонахождение) объекта культурного наследия)

__________________________________________________________________________________________

(кратко указывается вид работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с проектной документацией (задание КГИОП и разрешением), например, реставрация фасадов, реставрация кровли, противоаварийные работы по фундаментам, комплексные работы по сохранению объекта культурного наследия)

| Руководитель организации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (Подпись) |  | М.П. (Ф.И.О. полностью) |
| Авторский надзор |  |  |  |  |
| (Должность) |  | (Подпись) |  | М.П. (Ф.И.О. полностью) |
| Научный руководитель |  |  |  |  |
| (Должность) |  | (Подпись) |  | М.П. (Ф.И.О. полностью) |

(указываются должность, Ф.И.О. руководителя и ответственных

представителей, осуществлявших научное руководство и авторский

надзор, с подписью и печатью организации)

Санкт-Петербург

20__ г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование раздела | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Научный отчет о выполненных работах |  |  |
| 2 | Опись рабочей документации |  |  |
| 3 | Опись актов на скрытые работы с указанием их реквизитов |  |  |
| 4 | Опись исполнительной документации |  |  |
| 5 | Альбом фотографических материалов |  |  |
| 6 | Копия журнала авторского надзора при проведении работ на объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской Федерации |  |  |

В список исполнителей должны быть включены фамилии и инициалы, должности, ученые степени, ученые звания руководителей, ответственных исполнителей, исполнителей и соисполнителей, принимавших творческое участие в выполнении работы

ВВЕДЕНИЕ

основание для разработки проектной документации (далее – ПД) по сохранению памятника и производства работ (перечисление с рег. № и датой: задания КГИОП, ПД, разрешения КГИОП; контракта (договора) на ПД (в том числе где указана разработка отчета), на производство работ)

По заказу (заказчик разработки ПД) в ____ году (проектировщик) была разработана проектная документация (наименование проектной документации и ОКН со статусом и адресом) – договор/контракт на разработку ПД от___№___. Основание для разработки ПД – задание КГИОП от___№___ и техническое задание Заказчика.

ПД согласована КГИОП письмом от___№___.

Настоящий отчет содержит данные о проведенных в ____ гг. работах по ______________ ОКН.

Генеральный подрядчик: ____________________________________________.

Заказчик: _________________________________________________________.

Технический надзор: _______________________________________________.

Авторский надзор и научное руководство ______________________________.

Работы на ОКН производились подрядной организацией ______ на основании разрешения КГИОП от___№___ (см. Приложение 1).

Рис. 1. Схема расположения объекта культурного наследия

В процессе оказания услуг авторского надзора велся Журнал научного руководства и авторского надзора (при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия) установленного образца, где производились записи указаний авторского надзора и научного руководства, а также выполнялась 3-стадийная фотофиксация работ, проводящихся на объекте.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

§ 1. Содержание и результаты комплексных научных исследований

_____________________________________________________

(краткая информация из согласованной ПД – выводы, которые описывают общее состояние ОКН)

§ 2. Краткое содержание утвержденного проекта

_____________________________________________________

(краткая информация из согласованной ПД по видам работ, описание предполагаемых по ПД мероприятий по сохранению ОКН, разъяснения мероприятий по консервации, ремонту, реставрации и приспособлению)

§ 3. Описание проведенных работ

_____________________________________________________

(описание проведенных работ по их видам (согласно укрупненной дефектной ведомости) с указанием применяемых технологий, строительных и отделочных материалов, изделий, конструкций и оборудования)

§ 4. Изменения, внесенные в проект в процессе производства работ

_____________________________________________________

(пояснения по изменениям в ходе производства работ с обоснованием принятых решений, ссылка на запись в журнале АН, на рабочую и исполнительную документацию, при необходимости приложение фотографических и графических материалов, которые фиксируют особенности ОКН, ранее скрытые и выявленные лишь в процессе работ)

§ 5. Научные выводы о результатах работ

_____________________________________________________

(вывод – проведены ли работы в соответствии с согласованной документацией, выданным разрешением и Законом № 73-ФЗ, выявлены элементы, которые должны быть включены в предмет охраны объекта)

§ 6. Рекомендации по дальнейшему использованию памятника, его техническому содержанию и эксплуатации

_____________________________________________________

(рекомендации по эксплуатации в части ухода, поддержания в эксплуатационном состоянии, ремонта, по элементам и частям ОКН, основанные на методических рекомендация Минкультуры и рекомендациях по эксплуатации в ПД)

§ 7. Приложение

1. Разрешение КГИОП на производство работ.

2. Акт приемки выполненных работ по сохранению памятника в целом или ее очереди (рабочая комиссия: заказчик-подрядчик-авторский надзор-технадзор).

3. Комплект фиксационных чертежей и графические материалы, подтверждающие внесенные изменения в исследовательскую и проектную документацию (в случае внесения изменений в процессе производства работ, при необходимости).

ОПИСЬ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

разработанной на основании согласованной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, в табличной форме с указанием реквизитов (дата, наименование, шифр)

ОПИСЬ АКТОВ НА СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

с указанием их реквизитов (дата, №, наименование) в табличной форме. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется разработанными проектными решениями. Акт освидетельствования скрытых работ подписывается научным руководителем, руководителем авторского коллектива, уполномоченными представителями технического надзора и подрядной организацией. За основу акта освидетельствования скрытых работ принимается форма, установленная в соответствии с РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей проведения работ по сохранению объектов культурного наследия.

В соответствии с ГОСТ Р 56200-2014 Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения научный руководитель участвует в приемке эталонных образцов, моделей, шаблонов, колерных выкрасок и пр. и принятии решений о возможности выполнения по ним работ, с записью в журнале научного руководства и авторского надзора. Научный руководитель протоколирует (актирует) принятые решения, которые в дальнейшем отражаются в исполнительной документации.

ОПИСЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

отражающей фактическое исполнение проектных решений и состояние объекта культурного наследия в процессе производства работ по мере завершения определенных в проектной документации работ, в табличной форме. В состав исполнительной документации входят: чертежи, сметы, согласования, ППР, журналы производства работ, акты скрытых работ, табели учета рабочего времени, журналы по технике безопасности и пр. Опись должна быть в табличной форме с указанием реквизитов (дата, наименование, шифр) документов.

При ведении исполнительной документации необходимо руководствоваться приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

В соответствии с ГОСТ Р 58170-2018 Сохранение объектов культурного наследия. Положение о производителе работ на период проведения работ на объекте культурного наследия прораб ведет следующие журналы:

- производства работ, который заполняет ежедневно;

Примечание - Журнал заполняют ежедневно, по окончанию работ он вместе с другой документацией передается в комиссию по приемке работ для того, чтобы можно было дать оценку произведенным работам; после приемки работ на объекте журнал передается в организацию, которая будет осуществлять эксплуатацию объекта;

- научного руководства и авторского надзора за производством работ.

Примечание - Журнал является надзорным документом, который составляется проектировщиком, цель его ведения - протоколирование авторского надзора за ходом производимых работ;

- технического надзора за производством работ.

Примечание - Журнал составляется организацией, осуществляющей технический надзор на объекте, в нем протоколируется технический надзор за ходом производства работ;

- по технике безопасности, или журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.

Примечание - Журнал предназначен для регистрации всех видов инструктажей по технике безопасности (первичного инструктажа, повторного, внепланового и целевого), проведенных на объекте с работниками;

- учета инструктажей по пожарной безопасности.

Примечание - Журнал содержит сведения об инструктажах по пожарной безопасности, проведенных на объекте с работниками;

- входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов.

Примечание - В журнале ведется подробный учет всех материалов и изделий, которые поступают на объект;

- бетонных работ.

Примечание - Журнал заполняет прораб при выполнении бетонных работ.

Указанные журналы должны входить в опись исполнительной документации.

АЛЬБОМ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

фиксирующий состояние объекта культурного наследия до проведения работ по сохранению, в процессе научно-исследовательских, изыскательских и производственных работ, а также по итогам завершения работ по сохранению, фотофиксация трехстадийная (с одних точек съемки) с планом фотофиксации и указанием даты съемки.

КОПИЯ ЖУРНАЛА АВТОРСКОГО НАДЗОРА

(форма журнала приведена в ГОСТ 56200-2014)

при проведении работ на объекте культурного наследия с отметкой о завершении работ

ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАДАНИЕ КГИОП, РАЗРЕШЕНИЕ КГИОП И ПРОЧАЯ ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ РАБОЧЕЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ!!!